FLOWLOGIX

Kapsamlı Proje Planı
ve Agent Rehberi

Lojistik operasyonlarını yöneten, ERP mantığını öğreten ve sürümlerle büyüyen .NET tabanlı ürün

Bu belge ne için?: Yeni agent önce projenin ne olduğunu anlayacak, sonra kullanıcıya gerekli soruları sorarak ayrıntıları birlikte netleştirecek. Belgenin amacı yüzlerce sayfalık analiz üretmek değil, geliştirmeye başlanabilecek kadar açık bir ürün fikri vermektir.

İlk hedef: 2-3 ayda çalışan MVP  |  Sonraki hedef: yeni ERP ve lojistik modülleriyle sürekli gelişim

# 1. Mevcut Proje Fikri

## 1.1 Kısa tanım

FlowLogix, küçük ve orta ölçekli karayolu taşımacılığı firmalarının müşteri taşıma taleplerini, sevkiyat planlarını, araç ve sürücü atamalarını, teslimat sürecini ve faturalama hazırlığını tek sistemden yönetmesini sağlayan web tabanlı bir lojistik operasyon platformudur.

Proje ilk günden tam kapsamlı ERP olmayacaktır. Önce taşıma operasyonunun omurgası kurulacak; daha sonra depo, stok, CRM, finans, onay akışları, müşteri portalı ve entegrasyonlar sürümler hâlinde eklenecektir. Böylece proje bitmeyen bir teknoloji gösterisine değil, çalışan çekirdeği düzenli büyüyen gerçekçi bir ürüne dönüşecektir.

Temel fikir: Müşteriden gelen taşıma talebi kaybolmadan siparişe dönüşsün; operasyon ekibi doğru araç ve sürücüyü planlasın; sevkiyatın nerede olduğu ve ne durumda bulunduğu görülsün; teslimat kanıtı saklansın; tamamlanan iş faturalamaya hazır hâle gelsin.

## 1.2 Projenin çözdüğü problem

Müşteri, araç, sürücü ve sevkiyat bilgilerinin Excel, telefon, e-posta ve mesajlaşma uygulamalarına dağılması.

Aynı araç veya sürücünün çakışan işlere atanması; uygunluk ve belge sürelerinin gözden kaçması.

Taşıma talebi, operasyon ve teslimat belgeleri arasında izlenebilir bağlantı bulunmaması.

Sevkiyatın mevcut durumunun operasyon, yönetim ve müşteri tarafından farklı bilinmesi.

Tamamlanan işlerin eksik evrak veya fiyat bilgisi nedeniyle faturalamaya geç ulaşması.

Kimin hangi kaydı ne zaman değiştirdiğinin takip edilememesi.

## 1.3 Başlangıç varsayımları

| Konu | İlk varsayım | Agent ne yapmalı? |
| --- | --- | --- |
| Firma tipi | Kendi araç filosu bulunan yurtiçi karayolu taşımacılığı firması | Özmal/tedarikçi araç karışımını kullanıcıya sor |
| Kullanım | Tek şirket ve web yönetim paneli | Multi-tenant gereksinimini varsayma |
| Operasyon | Noktadan noktaya ve çok duraklı temel sevkiyat | Parsiyel, komple ve dağıtım senaryolarını netleştir |
| Mobil | İlk sürümde ayrı sürücü uygulaması yok | Responsive/PWA ihtiyacını sonraki sürüme yaz |
| Finans | Fiyat ve maliyet kalemleri ile faturalama hazırlığı | Tam muhasebe veya e-fatura olarak genişletme |

## 1.4 Ürünün farklılaştırıcı yönü

FlowLogix yalnız kayıt tutan bir sevkiyat uygulaması olmayacaktır. Ürünün ana farkı, operasyon ekibine hangi işin neden riskli olduğunu gösteren ve alınacak kararı açıklayan bir çalışma sistemi olmasıdır.

| Farklılaştırıcı | Kullanıcı değeri | İlk sürüm yaklaşımı |
| --- | --- | --- |
| Operasyon İstisna Merkezi | Normal giden yüzlerce kayıt yerine müdahale gerektiren işleri öne çıkarır | Kural tabanlı risk ve eksiklik tespiti |
| Açıklanabilir Atama | Araç/sürücü önerisinin neden uygun veya uygunsuz olduğunu gösterir | Hard constraint + puanlı tercih; optimizasyon/AI yok |
| Planlanan-Gerçekleşen Kârlılık | Fiyat, tahmini maliyet ve gerçekleşen maliyet farkını görünür kılar | Temel gelir/maliyet kalemleri ve sapma |
| Dijital Sevkiyat Pasaportu | Siparişten teslimata olay, evrak ve sorumluluk zincirini tek görünümde toplar | Timeline + sınırlı paylaşım/QR hazırlığı |
| Belge Tamlık Kontrolü | Teslim edilmiş fakat faturaya hazır olmayan işleri erken bulur | Zorunlu belge ve alan checklist'i |

Ürün konumlandırması: FlowLogix, sevkiyatları yalnız kaydeden değil; operasyonel riskleri erken tespit eden, atama kararlarını açıklayan ve her taşımanın ticari sonucunu görünür kılan lojistik operasyon platformudur.

# 2. Kim Kullanacak?

| Rol | Sistemde yaptığı iş | MVP |
| --- | --- | --- |
| Sistem yöneticisi | Kullanıcı, rol, izin, şirket ayarı ve temel tanımlar | Evet |
| Operasyon sorumlusu | Sipariş açar, sevkiyat planlar, araç-sürücü atar, süreci takip eder | Evet |
| Filo sorumlusu | Araç, sürücü, uygunluk ve bakım/belge bilgilerini yönetir | Temel |
| Finans kullanıcısı | Tamamlanan işleri, fiyat ve faturalama hazırlık durumunu kontrol eder | Temel |
| Yönetici | Dashboard, geciken işler, kapasite ve operasyon raporlarını görür | Evet |
| Müşteri kullanıcısı | Talep açar ve sevkiyatını izler | MVP sonrası |
| Sürücü | Görev, durum ve teslimat kanıtı girer | MVP sonrası veya sade web akışı |

## 2.1 Ana kullanıcı hikâyesi

Bir operasyon sorumlusu sabah sisteme girdiğinde bugünkü sevkiyatları, atama bekleyen işleri, geciken teslimatları ve süresi yaklaşan araç/sürücü belgelerini görür. Yeni müşteri talebini kaydeder, hizmet fiyatını belirler, talebi sevkiyata dönüştürür ve uygun kaynakları atar. Sevkiyat ilerledikçe durum zaman çizelgesi güncellenir. Teslimat kanıtı eklendiğinde iş tamamlanır ve finans ekranında faturalamaya hazır görünür.

## 2.2 Rol ve yetki sınırları

| İşlem | Operasyon | Filo | Finans | Yönetici | Admin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Müşteri/sipariş görüntüleme | Evet | Sınırlı | Evet | Evet | Evet |
| Sipariş oluşturma/değiştirme | Evet | Hayır | Fiyat alanı sınırlı | Evet | Evet |
| Araç-sürücü ana verisi | Görüntüle | Evet | Hayır | Görüntüle | Evet |
| Sevkiyat planlama ve atama | Evet | Kaynak uygunluğu | Hayır | Evet | Evet |
| Execution durum güncelleme | Evet | Sınırlı | Hayır | Evet | Evet |
| Maliyet ve kârlılık | Sınırlı | Maliyet girişi | Evet | Evet | Evet |
| Faturaya hazır/onay | Görüntüle | Hayır | Evet | Evet | Evet |
| Kullanıcı/rol yönetimi | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Evet |

Bu matris başlangıç taslağıdır. Yetkiler yalnız menü gizleme ile uygulanmaz; API ve kayıt düzeyinde de kontrol edilir. Finansal alanlar ve hassas müşteri bilgileri rol bazında sınırlandırılabilir.

# 3. Uçtan Uca Ürün Akışı

- Müşteri ve teslimat adresleri ana veri olarak tanımlanır.

- Müşteriden gelen taşıma talebi; yük, çıkış, varış, tarih, hizmet tipi ve özel koşullarla kaydedilir.

- Talebe satış fiyatı ve biliniyorsa tahmini maliyet kalemleri eklenir.

- Onaylanan talep taşıma siparişine ve planlanabilir sevkiyata dönüşür.

- Operasyon, uygun araç ve sürücüyü seçer; çakışma, aktiflik ve temel uygunluk kuralları kontrol edilir.

- Sevkiyat planlandı, yüklendi, yolda, varışta, teslim edildi veya iptal edildi durumlarında ilerler.

- Durum değişiklikleri zaman çizelgesine yazılır; gerekli bildirimler oluşturulur.

- Teslimat belgesi/fotoğrafı ve teslim alan bilgisi kaydedilir.

- Operasyon işi kapatır; eksik bilgi yoksa kayıt faturalamaya hazır durumuna geçer.

- Dashboard, raporlar ve audit kayıtları aynı süreci görünür kılar.

## 3.1 Durumların birbirinden ayrılması

| Kayıt | Örnek durumlar | Neden ayrı? |
| --- | --- | --- |
| Taşıma talebi / sipariş | Taslak, tekliflendi, onaylandı, reddedildi, iptal | Müşteri ve ticari kararın yaşam döngüsü |
| Sevkiyat | Planlama bekliyor, planlandı, yüklendi, yolda, teslim, iptal | Fiziksel operasyonun yaşam döngüsü |
| Faturalama hazırlığı | Bekliyor, eksik evrak, hazır, aktarıldı | Operasyon tamamlanması finans tamamlanması değildir |

Önemli domain kararı: Sipariş ile sevkiyat aynı kayıt yapılmamalıdır. Bir sipariş ileride birden fazla sevkiyata bölünebilir; bir sevkiyatın operasyon durumu ile siparişin ticari durumu farklı zamanlarda değişebilir.

# 4. MVP'de Bulunacak Modüller

| Modül | MVP kapsamı | Öğrettiği ERP/.NET konusu |
| --- | --- | --- |
| Identity & Access | Kullanıcı, rol, izin ve güvenli giriş | Authentication, authorization, policy |
| Customer | Müşteri, yetkili kişi, adres ve aktif/pasif yönetimi | Master data, validation, audit |
| Commercial Order | Taşıma talebi, sipariş, fiyat ve temel maliyet | Belge yaşam döngüsü, para/değer nesneleri |
| Shipment Planning | Duraklar, zaman penceresi, araç-sürücü atama | Aggregate, kural, transaction, concurrency |
| Fleet | Araç, sürücü, aktiflik ve temel belge bilgileri | Kaynak uygunluğu, tarih kuralları |
| Execution | Sevkiyat durumları, timeline ve teslimat kanıtı | State transition, file abstraction |
| Invoice Readiness | Eksik evrak/fiyat kontrolü ve hazır durumu | Modüller arası süreç, tutarlılık |
| Dashboard & Reports | Operasyon özeti, filtre, gecikme ve export | Projection, SQL, performans |
| Audit & Notification | Değişiklik geçmişi ve uygulama içi bildirim | Background work, observability |

## 4.1 MVP dışında kalacaklar

Tam muhasebe, genel muhasebe fişleri, cari hesap ve resmi e-fatura entegrasyonu.

Tam WMS, detaylı stok, raf, toplama ve barkod operasyonları.

GPS cihaz entegrasyonu, canlı harita ve rota optimizasyonu.

Native mobil uygulama, gelişmiş müşteri ve tedarikçi portalları.

Mikroservis dağıtımı, Kubernetes ve yüksek ölçek senaryoları.

## 4.2 Identity ve organizasyon gereksinimleri

| Kabiliyet | Gereksinim / iş kuralı | MVP |
| --- | --- | --- |
| Kullanıcı | Ad-soyad, e-posta, durum, son giriş; pasif kullanıcı giriş yapamaz | Evet |
| Rol ve izin | Rol bazlı izin; kritik işlemler ayrıca policy ile korunur | Evet |
| Şirket ayarı | Firma adı, varsayılan para birimi, saat dilimi, numara formatları | Evet |
| Şube | Sipariş ve kaynakların şubeye göre ayrılması | Karar kapısı |
| Tenant | Aynı kurulumda birden fazla şirketin veri izolasyonu | MVP dışı; hazırlık kararı |
| Oturum güvenliği | Token/cookie yaklaşımı, süre sonu, başarısız giriş kaydı | Evet |

## 4.3 Müşteri ve lokasyon ana verisi

| Kabiliyet | Alanlar | Kritik kurallar |
| --- | --- | --- |
| Müşteri kartı | Kod, unvan, vergi bilgisi, sektör, durum, varsayılan para birimi | Kod/vergi alanı benzersiz; işlem görmüş müşteri silinmez, pasife alınır |
| Yetkili kişi | Ad, görev, telefon, e-posta, bildirim tercihleri | En az bir operasyon iletişim kişisi işaretlenebilir |
| Adres/lokasyon | Ülke, şehir, ilçe, açık adres, koordinat, çalışma saatleri | Siparişte kullanılan adres snapshot veya referans stratejisiyle korunur |
| Yükleme notu | Randevu, kapı, ekipman ve saha talimatları | Sevkiyata aktarılır; geçmiş işi geriye dönük değiştirmez |
| Kredi/operasyon uyarısı | Bilgilendirme veya blokaj notu | MVP'de yalnız görünür uyarı; finansal blokaj sonraya |

## 4.4 Taşıma talebi ve ticari sipariş

| Alan / özellik | Açıklama | Doğrulama / davranış |
| --- | --- | --- |
| Sipariş kimliği | İnsan okunur numara ve teknik ID | Numara değişmez; tenant/şube kararına göre üretilir |
| Müşteri referansı | Müşterinin PO/iş/talep numarası | Müşteri bazında mükerrerlik uyarısı |
| Hizmet tipi | Komple, parsiyel, dağıtım veya özel taşıma | İlk MVP tipi keşifte seçilir |
| Yük bilgisi | Açıklama, miktar, birim, ağırlık, hacim, palet/adet | Negatif/sıfır değer ve kapasite birimleri doğrulanır |
| Ekipman ihtiyacı | Araç tipi, dorse tipi, frigorifik/ADR gibi gereksinimler | Uygunluk kontrolüne girdi olur |
| Duraklar | Yükleme, boşaltma, ara durak ve sıraları | En az bir pickup ve bir delivery; sıra tutarlı |
| Zaman penceresi | Planlanan başlangıç/bitiş veya randevu aralığı | Bitiş başlangıçtan önce olamaz; çakışma uyarısı |
| Fiyat | Satış kalemleri, para birimi, vergi hariç toplam | Money hassasiyeti; farklı para birimi dönüşümü MVP dışı olabilir |
| Talimat ve ekler | Müşteri notu, operasyon notu, referans belgeler | Dış müşteriye açık ve iç not ayrılır |
| Onay | Taslak -> onaylı sipariş | Zorunlu alanlar ve fiyat politikası sağlanmadan onaylanamaz |

## 4.5 Filo, sürücü ve kaynak uygunluğu

| Kayıt | Temel alanlar | İş kuralları |
| --- | --- | --- |
| Araç | Plaka, tip, kapasite, marka/model, aktiflik, sahiplik | Plaka benzersiz; pasif/bakımda araç atanamaz |
| Dorse/ekipman | Plaka/kod, tip, kapasite, özellikler | Karar verilirse araçtan bağımsız kaynak olarak atanır |
| Sürücü | Ad, telefon, ehliyet sınıfı, aktiflik, bağlı şube | Pasif veya gerekli ehliyeti olmayan sürücü atanamaz |
| Belge | Belge tipi, numara, geçerlilik başlangıç/bitiş, dosya | Sevkiyat tarihini kapsamıyorsa blokaj veya uyarı |
| Bakım/uygunsuzluk | Başlangıç-bitiş ve neden | İlgili zaman aralığında atamayı engeller |
| Takvim | Mevcut atamalar ve uygunluk blokları | Aynı kaynak örtüşen iki aktif sevkiyata atanamaz |

## 4.6 Sevkiyat planlama ve atama

| Kabiliyet | Beklenen davranış | Not |
| --- | --- | --- |
| Siparişten sevkiyat | Onaylı siparişten bir sevkiyat oluştur; ilişkiyi koru | Bölme/birleştirme MVP kararına bağlı |
| Durak planı | Durak sırası, planlanan varış/çıkış, hizmet süresi | Manuel sıralama; rota optimizasyonu yok |
| Kaynak atama | Araç, sürücü ve varsa dorse seç | Hard constraint geçmezse atama reddedilir |
| Kapasite görünümü | Ağırlık/hacim/palet ihtiyacı ile araç kapasitesini karşılaştır | Eksik veri varsa 'doğrulanamadı' göster |
| Uygunluk puanı | Uygun adayları açıklanabilir puanla sırala | MVP'de rule-based scoring |
| Manuel override | Yetkili kullanıcı bazı uyarıları gerekçeyle aşabilir | Blokaj ve uyarı ayrımı net olmalı |
| Plan onayı | Planlanan sevkiyatı execution'a hazır hâle getir | Zorunlu atama ve zaman alanları tamamlanmalı |
| Değişiklik | Execution başlamadan plan değiştirilebilir | Başladıktan sonra kritik değişiklik yeni event/audit üretir |

## 4.7 Sevkiyat yürütme ve olay yönetimi

| Olay / işlem | Kaydedilecek bilgiler | Kurallar |
| --- | --- | --- |
| Yükleme başladı/bitti | Planlanan ve gerçekleşen zaman, kullanıcı, not | Durak tipi ve önceki durum uygun olmalı |
| Yola çıktı | Gerçek çıkış zamanı | Execution'a hazır olmayan sevkiyat başlatılamaz |
| Varış | Gerçek varış, gecikme nedeni | Erken/geç farkı timeline'a işlenir |
| Beklenmeyen olay | Gecikme, arıza, hasar, ret, rota değişikliği | Severity, açıklama, sorumlu ve çözüm durumu gerekir |
| Teslim | Teslim alan, tarih, miktar farkı, not | POD politikası sağlanmadan tamamlanamaz veya istisna açılır |
| İptal | Neden, aşama, iptal eden | Execution sonrası iptal ayrı yetki ve audit ister |
| Düzeltme | Yanlış event'i silmek yerine düzeltme/reversal | Geçmiş ve kimlik bilgisi korunur |

## 4.8 Teslimat kanıtı ve belge yönetimi

| Kabiliyet | Gereksinim |
| --- | --- |
| Belge tipi | POD, irsaliye, yükleme belgesi, hasar tutanağı ve diğer |
| Metadata | Dosya adı, MIME, boyut, yükleyen, yükleme zamanı, belge tarihi, açıklama |
| Saklama | Dosya içeriği object storage/local abstraction; veritabanında yalnız metadata ve güvenli referans |
| Güvenlik | Dosya tipi/boyut kontrolü, yetkili indirme, tahmin edilemez erişim bağlantısı |
| Tamlık | Hizmet tipine göre zorunlu belge checklist'i; eksikse exception ve invoice readiness blokajı |
| Sürüm/düzeltme | Yanlış belge yerine yenisi eklenir; eski kayıt audit amacıyla korunabilir |
| Gelecek yenilik | OCR ile alan çıkarımı ve tutarsızlık kontrolü; MVP'de manuel metadata |

## 4.9 Faturalama hazırlığı ve operasyonel kârlılık

| Kabiliyet | Hesap / kontrol | Sonuç |
| --- | --- | --- |
| Satış geliri | Sipariş üzerindeki charge kalemlerinin toplamı | Planlanan gelir |
| Tahmini maliyet | Yakıt, otoyol, sürücü, tedarikçi ve ek maliyet tahmini | Planlanan marj |
| Gerçekleşen maliyet | Operasyon sonrasında girilen/onaylanan maliyet kalemleri | Gerçek marj |
| Sapma | Gerçekleşen - tahmini maliyet; marj puan farkı | Eşik aşılırsa exception |
| Belge kontrolü | POD/irsaliye ve zorunlu alanların tamamlığı | Eksik evrak veya hazır |
| Operasyon kontrolü | Sevkiyat teslim/tamamlandı, açık kritik exception yok | Hazırlık blokajı |
| Finans onayı | Yetkili kullanıcı 'faturaya hazır' işaretler | Aktarıma hazır liste |

## 4.10 Bildirim, audit ve arka plan işleri

| Alan | İlk sürüm davranışı | Daha sonra |
| --- | --- | --- |
| Uygulama içi bildirim | Atama, yaklaşan belge, gecikme, eksik POD ve maliyet sapması | E-posta/SMS/Teams kanalları |
| Hatırlatma | Belirli aralıkla çalışan background job | Kullanıcı/rol bazlı abonelik |
| Audit | Kim, ne zaman, hangi kaydı ve kritik alanı değiştirdi | Değişiklik diff'i ve immutable arşiv |
| Retry | Başarısız job kontrollü tekrar ve hata kaydı | Dead-letter/replay merkezi |
| Idempotency | Tekrarlanan job/event'in çift bildirim veya kayıt üretmemesi | Harici entegrasyon contract'larına yayma |

# 5. Ana Ekranlar

| Ekran | Kullanıcı ne görür / ne yapar? |
| --- | --- |
| Operasyon dashboard | Bugünkü sevkiyatlar, atama bekleyenler, gecikenler, teslim edilenler, yaklaşan belge süreleri |
| Sipariş listesi | Müşteri, tarih, rota, durum ve fiyat filtreleri; yeni talep/sipariş oluşturma |
| Sipariş detayı | Müşteri, yük, duraklar, fiyat, notlar, bağlı sevkiyatlar ve değişiklik geçmişi |
| Planlama panosu | Planlanmamış işler ile uygun araç/sürücüleri birlikte görme ve atama |
| Sevkiyat detayı | Rota, atamalar, durum zaman çizelgesi, evraklar ve operasyon notları |
| Filo ve sürücüler | Araç/sürücü uygunluğu, aktiflik, belge tarihleri ve bağlı işler |
| Faturalama hazırlığı | Teslim edilmiş ama evrak/fiyat eksiği bulunan veya faturaya hazır işler |
| Raporlar | Tarih, müşteri, durum, araç ve sürücü bazlı filtreler; Excel/CSV çıktı |
| Yönetim | Kullanıcı, rol, izin ve temel tanımlar |

Arayüz operasyon aracıdır; pazarlama sayfası gibi tasarlanmamalıdır. Sık kullanılan listeler yoğun fakat okunabilir, filtreler hızlı, durumlar tutarlı, hata ve boş durumlar anlaşılır olmalıdır.

## 5.1 Bilgi mimarisi ve ana navigasyon

| Menü grubu | Alt sayfalar | Kim kullanır? |
| --- | --- | --- |
| Genel Bakış | Operasyon Dashboard, İstisna Merkezi, Bildirimler | Operasyon, yönetici |
| Ticari İşler | Taşıma Talepleri, Siparişler, Fiyat/Maliyet | Operasyon, finans |
| Operasyon | Planlama Panosu, Sevkiyatlar, Takvim, Dijital Pasaport | Operasyon |
| Kaynaklar | Araçlar, Dorseler/Ekipmanlar, Sürücüler, Belge Takibi | Filo, operasyon |
| Müşteriler | Müşteri Listesi, Lokasyonlar, Yetkili Kişiler | Operasyon, yönetici |
| Finans Hazırlık | Faturaya Hazır İşler, Eksik İşler, Kârlılık | Finans, yönetici |
| Raporlar | Operasyon, Zamanında Teslimat, Kaynak Kullanımı, Kârlılık | Yönetici |
| Yönetim | Kullanıcılar, Roller, Ayarlar, Audit | Admin |

## 5.2 Frontend sayfa envanteri

| Sayfa / route önerisi | Ana içerik | Birincil aksiyonlar |
| --- | --- | --- |
| /dashboard | KPI kartları, bugün, riskler, gecikenler, kapasite özeti | İstisnaya git, sipariş oluştur |
| /exceptions | Severity, tür, kayıt, sahip, SLA, durum tablosu | Üstlen, çöz, ertele, kayda git |
| /orders | Sipariş tablosu, kaydedilmiş filtreler, toplu export | Yeni sipariş, kopyala, iptal |
| /orders/new | Adımlı sipariş formu veya bölümlü tek sayfa | Taslak kaydet, doğrula, onayla |
| /orders/{id} | Özet, duraklar, yük, fiyat, sevkiyatlar, evrak, audit | Düzenle, sevkiyat oluştur, iptal |
| /planning | Planlanmamış işler, kaynak havuzu, aday önerileri, zaman çizelgesi | Ata, planı doğrula, override |
| /shipments | Execution durumu, rota, planlanan/gerçek zaman, exception | Detaya git, toplu export |
| /shipments/{id} | Başlık, duraklar, timeline, atama, belge, maliyet, pasaport | Durum bildir, belge ekle, tamamla |
| /fleet/vehicles | Araç listesi, aktiflik, kapasite, belge/bakım uyarısı | Araç ekle, pasife al |
| /fleet/vehicles/{id} | Araç kartı, belgeler, atama geçmişi, bakım blokları | Belge ekle, blok oluştur |
| /fleet/drivers | Sürücü listesi, ehliyet, belge, uygunluk ve telefon | Sürücü ekle, pasife al |
| /customers | Müşteri listesi, durum, şehir, açık sipariş ve ciro özeti | Müşteri ekle |
| /customers/{id} | Genel bilgi, adres, kişi, sipariş, not ve audit | Adres/kişi ekle, sipariş oluştur |
| /invoice-readiness | Hazır, eksik evrak, açık exception, fiyat eksiği | Hazır işaretle, eksiğe git |
| /profitability | Planlanan/gerçekleşen gelir, maliyet, marj ve sapma | Detay incele, export |
| /reports | Rapor kataloğu ve ortak filtre alanı | Çalıştır, export, filtre kaydet |
| /admin/users | Kullanıcı, rol, durum ve son giriş | Davet et, rol değiştir |
| /admin/audit | Aktör, işlem, entity, tarih ve correlation filtreleri | Detay incele, export |

## 5.3 Operasyon Dashboard ayrıntısı

| Bölüm | Gösterilecek bilgi | Etkileşim |
| --- | --- | --- |
| KPI satırı | Bugünkü sevkiyat, atamasız, yolda, geciken, teslim, kritik exception | Karta tıklayınca filtreli liste |
| Bugün zaman çizgisi | Planlanan yükleme/varışlar ve gerçekleşme durumu | Sevkiyat detayı aç |
| İstisna özeti | Kritik/yüksek riskler ve en uzun açık kalanlar | Üstlen veya exception merkezine git |
| Atama bekleyenler | Başlangıç zamanı yaklaşan fakat kaynak atanmamış işler | Planlama panosunda aç |
| Belge uyarıları | Süresi yaklaşan sürücü/araç belgeleri | Kaynak detayına git |
| Faturaya engel | Teslim olmuş fakat POD/fiyat/exception eksiği olan işler | Hazırlık ekranına git |
| Kârlılık uyarısı | Negatif veya eşik altı marjlı sipariş/sevkiyat | Maliyet detayına git |

## 5.4 İstisna Merkezi ekranı

| Alan / kontrol | Beklenen davranış |
| --- | --- |
| Özet kartları | Kritik, yüksek, orta, bugün açılan, SLA aşan ve sahipsiz adetleri |
| Filtreler | Severity, tür, durum, sahip, müşteri, şube, tarih, entity tipi |
| Tablo kolonları | Severity, başlık, ilgili kayıt, neden, açılma zamanı, yaş, sahip, durum |
| Hızlı aksiyon | Üstlen, çöz, geçici ertele, false-positive işaretle, ilgili kaydı aç |
| Detay drawer | Kural, kanıt verileri, önerilen aksiyon, geçmiş, notlar ve audit |
| Çözüm | Çözüm kodu, açıklama, çözen kişi ve zaman zorunlu |
| Otomatik kapanış | Kaynak problem düzeldiğinde uygun exception otomatik kapanabilir; geçmiş korunur |

## 5.5 Planlama Panosu ekranı

| Bölüm | İçerik / davranış |
| --- | --- |
| Sol panel - işler | Planlanmamış veya yeniden planlanacak sipariş/sevkiyatlar; tarih, rota, yük, ekipman |
| Orta alan - zaman çizelgesi | Araç/sürücü satırları ve mevcut atamalar; gün/hafta görünümü |
| Sağ panel - adaylar | Hard constraint sonucu, puan, nedenler ve uyarılarla sıralı adaylar |
| Atama özeti | Seçilen kaynak, zaman aralığı, kapasite kullanımı ve çakışma kontrolü |
| Override modalı | Aşılabilir uyarı, gerekçe, onaylayan; blokajlar override edilemez |
| Plan doğrulama | Eksik durak/zaman/kaynak/uygunluk kontrolü; execution readiness sonucu |
| Kullanılabilirlik | Drag-drop zorunlu değil; erişilebilir seçim ve onay akışı da bulunmalı |

## 5.6 Sipariş oluşturma ve detay ekranı

| Bölüm / sekme | Alanlar ve davranış |
| --- | --- |
| Genel | Müşteri, referans, hizmet tipi, sorumlu, para birimi, sipariş durumu |
| Yük | Açıklama, adet/birim, ağırlık, hacim, palet, özel gereksinim |
| Duraklar | Pickup/delivery, adres, kişi, zaman penceresi, hizmet süresi, talimat; sürükle/sıra değiştir |
| Fiyat ve maliyet | Charge/cost kalemleri, miktar, birim fiyat, vergi dışı toplam, marj önizleme |
| Belgeler/notlar | Müşteri belgesi, iç not, müşteriye açık not |
| Bağlı sevkiyatlar | Siparişten üretilen sevkiyatlar ve karşıladıkları miktar/rota |
| Geçmiş | Durum değişiklikleri ve kritik alan audit'i |
| Sabit aksiyon alanı | Taslak kaydet, doğrula, onayla, kopyala, iptal; duruma göre etkinlik |

## 5.7 Sevkiyat detay ve dijital pasaport ekranı

| Bölüm / sekme | Gösterilecek bilgi |
| --- | --- |
| Başlık | Sevkiyat no, durum, müşteri, rota özeti, planlanan/gerçek zaman, sorumlu |
| Readiness | Atama, belge, zaman, yük ve açık blokaj checklist'i |
| Duraklar | Her durak için planlanan/gerçek varış-çıkış, kişi, talimat ve event |
| Atamalar | Araç, sürücü, dorse; neden seçildi, override ve değişiklik geçmişi |
| Timeline | İş olayı, planlı/plansız, zaman, konum, aktör, açıklama ve belge bağlantısı |
| Belgeler/POD | Belge tipi, durum, yükleyen, önizleme/indirme ve tamlık |
| Maliyet | Sipariş geliri, tahmini/gerçek maliyet, sapma ve marj |
| İstisnalar | Açık/çözülmüş exception'lar ve çözüm geçmişi |
| Pasaport paylaşımı | Dış kullanıcıya gösterilecek sınırlı olay/belge seti; süreli bağlantı/QR sonraki faz |

## 5.8 Liste ve form standartları

Tüm büyük listelerde server-side pagination, sıralama, filtre, kolon seçimi ve boş filtre temizleme bulunur.

Filtreler URL/query state ile paylaşılabilir; kullanıcıya göre kaydedilmiş görünüm sonraki faz olabilir.

Durum etiketleri bütün ekranlarda aynı renk ve metni kullanır; yalnız renkle anlam verilmez.

Formlarda zorunlu alan, format hatası ve iş kuralı hatası ayrılır; hata ilgili alana yakın gösterilir.

Kaydedilmemiş değişiklikte sayfadan ayrılma uyarısı; çift gönderimi engelleyen submit durumu bulunur.

Loading skeleton, boş durum, yetkisiz durum, bulunamadı ve retry içeren hata durumu tasarlanır.

Silme yerine pasife alma/iptal kullanılan yerlerde aksiyon metni domain davranışını doğru yansıtır.

Masaüstü operasyon ekranları yoğun olabilir; tablet daralmasında kolonlar gizlenir, mobilde kritik akışlar önceliklenir.

# 6. Temel Domain Modeli

| Kavram | Anlamı / ilişkisi |
| --- | --- |
| Customer | Hizmet verilen tüzel/gerçek kişi; adres ve yetkili kişilerin sahibi |
| TransportRequest | Müşterinin henüz ticari olarak kesinleşmemiş taşıma talebi |
| TransportOrder | Onaylanmış ticari taşıma işi; fiyat ve hizmet koşullarının sahibi |
| Shipment | Siparişin fiziksel olarak planlanan ve yürütülen taşıma parçası |
| Stop | Yükleme, boşaltma veya ara durak; sıra ve zaman penceresi taşır |
| Assignment | Belirli zaman aralığında sevkiyata araç, sürücü ve gerekirse dorse ataması |
| Vehicle / Driver | Operasyonda kullanılan kaynaklar; uygunluk ve aktiflik bilgisi taşır |
| ShipmentEvent | Durum değişimi veya önemli operasyon olayının zaman çizelgesi kaydı |
| ProofOfDelivery | Teslim alan, tarih, açıklama ve dosya metadata'sı |
| Charge / CostItem | Müşteri fiyatı ve operasyon maliyetinin temel kalemleri |
| InvoiceReadiness | İşin finans sürecine aktarılmadan önceki kontrol durumu |
| AuditEntry | Kullanıcı eyleminin ve değişikliğin izlenebilir kaydı |

Bu model son karar değildir. Agent; parsiyel/komple taşıma, çoklu sevkiyat, dorse, tedarikçi araç ve fiyatlandırma biçimi gibi soruları kullanıcıyla netleştirdikten sonra ilişkileri ve aggregate sınırlarını tasarlamalıdır.

## 6.1 Veri sahipliği ve önemli alt kayıtlar

| Sahip modül / aggregate | Sahip olduğu kayıtlar | Dışarıya açtığı bilgi |
| --- | --- | --- |
| Customers | Customer, Contact, Location, CustomerInstruction | Müşteri kimliği, aktiflik ve seçilebilir lokasyon |
| Fleet | Vehicle, Trailer, Driver, ResourceDocument, Unavailability | Kaynak özeti ve uygunluk sonucu |
| Orders | TransportRequest, TransportOrder, OrderItem/Cargo, Charge, PlannedCost | Onaylı taşıma ihtiyacı ve ticari özet |
| Shipments | Shipment, Stop, Assignment, ShipmentEvent, POD, ActualCost | Execution durumu, timeline ve tamamlanma |
| Exceptions | ExceptionCase, RuleEvidence, Assignment, Resolution | Açık risk sayısı ve blokaj sonucu |
| Billing Readiness | ReadinessCheck, MissingRequirement, Approval | Hazır/eksik/aktarıldı durumu |
| Identity | User, Role, Permission, OrganizationSetting | Kullanıcı/rol kimliği |

Bir modül diğer modülün tablolarına rastgele join veya doğrudan DbContext erişimiyle sahip olmaz. MVP'de aynı veritabanı kullanılabilir; fakat veri sahipliği application contract veya açık read model üzerinden korunur.

## 6.2 Sipariş durum makinesi

| Mevcut durum | İzin verilen geçiş | Ön koşul / yan etki |
| --- | --- | --- |
| Draft | Submitted, Canceled | Temel müşteri ve rota bilgisi mevcut |
| Submitted | Approved, Rejected, Draft | Doğrulama tamam; yetkili incelemesi |
| Approved | InPlanning, Canceled | Sipariş no kesinleşir; planlama havuzuna girer |
| InPlanning | Planned, Approved, Canceled | En az bir sevkiyat oluşturulmuş |
| Planned | InExecution, InPlanning, Canceled | İhtiyaç miktarı/rota planla karşılanmış |
| InExecution | Executed, PartiallyExecuted | Bağlı en az bir sevkiyat execution'da |
| Executed | Closed | Tüm sevkiyatlar tamam; finans hazırlığı başlar |
| Closed | Düzeltme akışı | Normal düzenleme kapalı; yetkili düzeltme/audit |

## 6.3 Sevkiyat planlama ve execution durumları

| Durum | Anlam | Kritik geçiş kuralı |
| --- | --- | --- |
| Draft | Sevkiyat oluşturuldu, planlama tamam değil | Duraklar değişebilir |
| Planning | Kaynak ve zaman planlanıyor | Uygunluk kontrolleri çalışır |
| ReadyForExecution | Plan doğrulandı | Araç/sürücü, durak, zaman ve blokaj kontrolü başarılı |
| Loading | Yükleme başladı | Execution geri dönüşleri kısıtlanır |
| InTransit | Araç yola çıktı | Plan kaynakları başka işe atanamaz |
| AtStop | Bir durakta varış/bekleme/işlem | Durak sırası ve event zamanı izlenir |
| Delivered | Son teslim gerçekleşti | Teslim alan ve POD politikası değerlendirilir |
| Completed | Operasyon kapandı | Açık kritik exception yok; readiness hesaplanır |
| Canceled | Operasyon iptal edildi | Neden ve iptal aşaması zorunlu; maliyet etkisi korunur |

Geri dönüş kuralı: Execution başlamadan önce plan değişiklikleri normal güncelleme olabilir. Yükleme/yola çıkış sonrasında kaynak, durak ve zaman değişiklikleri sıradan edit olarak geçmişi silmemeli; yeni bir değişiklik olayı ve audit kaydı üretmelidir.

## 6.4 Operasyon İstisna Merkezi: veri modeli ve yaşam döngüsü

| Alan | Açıklama |
| --- | --- |
| Tür | Atama, zaman, belge, kapasite, maliyet, veri kalitesi, execution veya entegrasyon |
| Severity | Critical, High, Medium, Low; kullanıcı etkisi ve zaman hassasiyetine göre |
| Kaynak | Kural motoru, background job, kullanıcı bildirimi veya harici entegrasyon |
| İlgili kayıt | Sipariş, sevkiyat, araç, sürücü, müşteri ya da job |
| Kanıt | Kuralın hangi alan/değer nedeniyle tetiklendiğini gösteren yapılandırılmış veri |
| Durum | Open, Acknowledged, InProgress, Snoozed, Resolved, Dismissed |
| Sahip/SLA | Sorumlu kullanıcı/rol, hedef çözüm zamanı ve aşım bilgisi |
| Çözüm | Çözüm kodu, açıklama, çözen kişi, zaman ve otomatik/manuel kapanış |

## 6.5 MVP exception kural kataloğu

| Kural | Tetikleme | Severity / davranış |
| --- | --- | --- |
| UNASSIGNED_SHIPMENT | Planlanan başlangıca X saat kaldı ve araç/sürücü yok | High; planlama sahibine |
| RESOURCE_CONFLICT | Aynı araç/sürücü zaman aralıkları örtüşüyor | Critical; atamayı blokla |
| EXPIRED_DOCUMENT | Gerekli belge sevkiyat tarihinde geçersiz | Critical veya High; politikaya göre blokla |
| CAPACITY_EXCEEDED | Yük ağırlık/hacmi araç kapasitesini aşıyor | Critical; atamayı blokla |
| CAPACITY_UNKNOWN | Kapasite veya yük verisi eksik | Medium; manuel doğrulama |
| LATE_DEPARTURE | Gerçek çıkış planlanan zaman + toleransı geçti | High; gecikme nedeni iste |
| LATE_ARRIVAL_RISK | Planlanan varış yaklaşmış fakat önceki event gerçekleşmemiş | High; rule-based risk |
| MISSING_POD | Teslim event'i var fakat zorunlu POD yok | High; completion/readiness blokajı |
| MISSING_PRICE | Onaylı siparişte fiyat kalemi yok veya sıfır | High; finans hazırlığını blokla |
| COST_VARIANCE | Gerçek maliyet tahmini belirlenen yüzde/tutar kadar aştı | Medium/High; finans incelemesi |
| NEGATIVE_MARGIN | Gerçek veya planlanan marj negatif | High; yönetici görünürlüğü |
| STALE_SHIPMENT | Belirlenen süre boyunca beklenen event gelmedi | Medium; operasyon kontrolü |
| INTEGRATION_FAILED | Harici çağrı/job retry sınırına ulaştı | High; teknik operasyon |

## 6.6 Açıklanabilir araç ve sürücü atama modeli

MVP'de rota optimizasyonu veya makine öğrenmesi yapılmaz. Önce adaylar bloklayıcı koşullardan geçirilir; geçen adaylar tercih kriterleriyle puanlanır. Kullanıcı her puanın nedenini görebilir.

| Kriter türü | Örnek kriter | Sonuç |
| --- | --- | --- |
| Hard constraint | Kaynak aktif mi? | Hayırsa aday listesine girmez |
| Hard constraint | Zaman çakışması var mı? | Varsa atama bloklanır |
| Hard constraint | Kapasite ve ekipman ihtiyacını karşılıyor mu? | Karşılamıyorsa bloklanır; veri eksikse uyarı |
| Hard constraint | Ehliyet/belge sevkiyat tarihini kapsıyor mu? | Politikaya göre blok veya yetkili override |
| Soft score | Başlangıç lokasyonuna yakınlık | Yakın adaya daha yüksek puan |
| Soft score | Aynı müşteri/rota tecrübesi | Geçmiş uyumuna küçük puan |
| Soft score | Kaynak kullanım dengesi | Aşırı/az kullanılan kaynağı dengele |
| Soft score | Beklenen boş kilometre | Daha düşük boş km için yüksek puan |

| Örnek açıklama çıktısı | Puan / durum |
| --- | --- |
| 34 ABC 123: aktif, çakışma yok, 12 ton ihtiyaca karşı 18 ton kapasite | +60 |
| Sürücü belgesi tüm seyahat tarihini kapsıyor | +20 |
| Araç başlangıç lokasyonuna 28 km uzakta | +8 |
| Aynı sürücü son 7 günde çalışma eşiğine yaklaşıyor | -10 / uyarı |
| Toplam | 78 - Uygun, bir uyarı |

## 6.7 Planlanan-gerçekleşen kârlılık modeli

| Metrik | Formül / kaynak | Kullanım |
| --- | --- | --- |
| Planlanan gelir | Sipariş charge toplamı | Onay öncesi ticari görünüm |
| Planlanan maliyet | Yakıt + otoyol + sürücü + taşıyıcı + diğer tahmin | Planlanan marj |
| Planlanan marj | Gelir - planlanan maliyet | Düşük/negatif marj uyarısı |
| Gerçekleşen maliyet | Onaylı actual cost kalemleri | Operasyon sonrası gerçek sonuç |
| Maliyet sapması | Gerçekleşen - planlanan maliyet | Kök neden ve exception |
| Gerçek marj | Gelir - gerçekleşen maliyet | Müşteri/rota/araç kârlılığı |
| Marj oranı | Marj / gelir | Karşılaştırılabilir KPI |

MVP'de maliyetler manuel veya basit formülle girilebilir. Yakıt kartı, HGS/OGS, bordro veya muhasebe entegrasyonu sonraki sürüm konusudur. Hesap sonucunun kaynağı ve son güncelleme zamanı görünmelidir.

## 6.8 Dijital Sevkiyat Pasaportu

| Bileşen | İçerik | Paylaşım ilkesi |
| --- | --- | --- |
| Kimlik | Sevkiyat no, müşteri referansı, taşıma tipi | Dış paylaşımda hassas alanlar gizlenebilir |
| Rota | Duraklar ve planlanan/gerçek zamanlar | Yetkiye göre konum hassasiyeti |
| Zincir | Sipariş -> sevkiyat -> atama -> teslimat bağlantıları | Salt okunur görünüm |
| Olaylar | Ne, ne zaman, nerede, neden, kim tarafından | GS1 EPCIS benzeri event semantiği |
| Belgeler | Paylaşıma izin verilen POD/irsaliye | Süreli erişim ve indirme yetkisi |
| İstisna özeti | Müşteriye açıklanabilir gecikme/olay bilgisi | İç notlar dışarı çıkmaz |
| QR/link | Tahmin edilemez token ve süre sonu | MVP sonrası; eFTI yaklaşımına hazırlık |

## 6.9 Rapor ve KPI kataloğu

| Rapor / KPI | Tanım ve kırılımlar | MVP |
| --- | --- | --- |
| Zamanında yükleme | Gerçek yükleme başlangıcı <= plan + tolerans; müşteri/rota/ay | Evet |
| Zamanında teslimat | Gerçek teslim <= plan + tolerans; müşteri/araç/sürücü | Evet |
| Atama süresi | Sipariş onayından tam atamaya kadar geçen süre | Evet |
| Sevkiyat çevrim süresi | Execution başlangıcı ile tamamlanma arası | Evet |
| Kaynak kullanım | Atanmış saat/gün, boşluk ve aktif kaynak oranı | Temel |
| Kapasite kullanımı | Yük ağırlık/hacim / araç kapasitesi | Veri varsa |
| Exception yoğunluğu | 100 sevkiyat başına tür/severity ve ortalama çözüm süresi | Evet |
| POD tamamlama süresi | Teslim ile geçerli POD yükleme arası | Evet |
| Faturaya hazırlık süresi | Teslim ile ready zamanı arası | Evet |
| Planlanan/gerçek marj | Müşteri, rota, araç ve dönem bazında | Evet |
| Taşıyıcı performansı | Kabul, zamanında teslim, maliyet sapması | Tedarikçi modülü sonrası |
| Karbon yoğunluğu | Sevkiyat/ton-km CO2e | ISO 14083 fazı sonrası |

## 6.10 Bildirim matrisi

| Olay | Alıcı | Kanal / zaman |
| --- | --- | --- |
| Yeni sipariş onaylandı | Operasyon sorumlusu | Uygulama içi, anlık |
| Atama bekliyor ve eşik yaklaştı | Operasyon/planner | Uygulama içi; job ile |
| Belge süresi yaklaşıyor | Filo sorumlusu | 30/15/7 gün politikası |
| Kritik exception açıldı | Sahip rol + yönetici | Anlık; e-posta sonraki faz |
| Teslimat gerçekleşti | Operasyon + finans | Timeline ve bildirim |
| POD eksik | Operasyon/sürücü | Teslimden X dakika/saat sonra |
| Faturaya hazır | Finans | Anlık veya toplu özet |
| Maliyet sapması | Finans + yönetici | Eşik aşıldığında |

# 7. İlk 2-3 Aylık Yol Haritası

Aşağıdaki plan yaklaşık 10-15 saat/hafta varsayımıdır. Agent kullanıcının gerçek süresini öğrendikten sonra kapsamı haftalara yeniden dağıtmalıdır.

| Hafta | Ürün çıktısı | Teknik / öğrenme odağı |
| --- | --- | --- |
| 1 | Fikir netleştirme, domain sözlüğü, repo ve çalışan iskelet | .NET çözüm yapısı, modüler monolith kararı |
| 2 | Giriş, roller, izinler ve temel yönetim | ASP.NET Core auth, policy, güvenli config |
| 3 | Müşteri, adres ve iletişim ana verileri | EF Core mapping, validation, integration test |
| 4 | Araç ve sürücü yönetimi | Tarih kuralları, ilişkiler, aktif/pasif yaşam döngüsü |
| 5 | Taşıma talebi ve sipariş | Belge yaşam döngüsü, domain model, money |
| 6 | Sevkiyat, duraklar ve planlama | Aggregate, transaction, concurrency |
| 7 | Araç-sürücü atama ve uygunluk kontrolleri | İş kuralları, specification/policy ihtiyacı |
| 8 | Durum timeline ve teslimat kanıtı | State transitions, dosya saklama soyutlaması |
| 9 | Faturalama hazırlığı, dashboard ve raporlar | Projection, SQL, index, export |
| 10 | Bildirim, audit, hata senaryoları ve gözlemlenebilirlik | Background job, logs, metrics, trace |
| 11 | Entegrasyon testleri, performans ve güvenlik düzeltmeleri | Testcontainers, ölçüm, hardening |
| 12 | Demo verisi, Docker, README, UI düzeltmeleri ve v0.1 | Release, dokümantasyon, retrospektif |

## 7.1 Yol haritasındaki karar kapıları

Plan yalnız haftalardan oluşmaz. Aşağıdaki noktalarda agent mevcut ürünü kullanıcıyla değerlendirir; sonraki işleri cevaplara göre ayrıntılandırır. Böylece ilk gün verilen varsayımlar bütün projeyi yanlış yöne kilitlemez.

| Kontrol noktası | Netleştirilecek karar | Olası etkisi |
| --- | --- | --- |
| Keşif sonu | Özmal/tedarikçi filo, taşıma tipi, sipariş-sevkiyat ilişkisi, fiyatlandırma | Domain modeli ve MVP kapsamı |
| 4. hafta | Kullanıcı rolleri, şirket/şube yapısı, tenant ihtiyacı, araç-sürücü kuralları | Yetki ve veri izolasyonu |
| 6. hafta | Bir siparişin bölünmesi, çoklu durak, dorse ve zaman çakışması | Aggregate ve veritabanı tasarımı |
| 9. hafta | Rapor hacmi, faturalama hazırlığı, gerçek zamanlı ekran ve bildirim ihtiyacı | SQL, job, SignalR/cache kararı |
| MVP sonu | Sonraki öncelik: tedarikçi, depo, finans, portal, mobil veya entegrasyon | v0.2 backlog ve mimari yatırım |

## 7.2 MVP epic ve kabul özeti

| Epic | Temel çıktı | Kapanış ölçütü |
| --- | --- | --- |
| E01 Foundation | Solution, modül sınırı, SQL Server, config, health, hata modeli | Tek komutla ayağa kalkar; build/test yeşil |
| E02 Identity | Giriş, kullanıcı, rol ve izin | Yetkisiz erişim API seviyesinde engellenir |
| E03 Customer Master | Müşteri, kişi ve lokasyon | Aktif/pasif ve geçmiş veri davranışı testli |
| E04 Fleet Master | Araç, sürücü, belge ve uygunsuzluk | Geçersiz kaynak seçilemez veya açık uyarı üretir |
| E05 Commercial Order | Talep/sipariş, yük, durak, fiyat | Taslak-onay akışı ve zorunlu alanlar çalışır |
| E06 Shipment Planning | Sevkiyat, durak planı, atama ve readiness | Çakışma/kapasite/belge kuralları testli |
| E07 Execution | Durumlar, event timeline, POD ve completion | Geçersiz geçiş engellenir; geçmiş korunur |
| E08 Exception Center | Kural kataloğu, sahiplik, çözüm ve SLA | En az 6 kritik kural uçtan uca çalışır |
| E09 Finance Readiness | Gelir/maliyet, sapma, belge checklist'i | Teslim iş hazır/eksik olarak doğru sınıflanır |
| E10 Dashboard/Reports | KPI, filtreli listeler ve export | Demo senaryosundaki sayılar kaynak kayıtlarla tutarlı |
| E11 Quality/Release | Integration test, observability, Docker, seed ve README | Yeni ortamda kurulup demo akışı tamamlanır |

## 7.3 Önceliklendirme: Must / Should / Later

| Must - MVP | Should - zaman kalırsa | Later - sonraki sürüm |
| --- | --- | --- |
| Sipariş-sevkiyat ayrımı | Kaydedilmiş filtreler | Otomatik rota optimizasyonu |
| Araç/sürücü çakışma kontrolü | Puanlı aday önerisi UI iyileştirmesi | ML gecikme tahmini |
| Durum timeline ve audit | Süreli pasaport paylaşım linki | Native mobil uygulama |
| POD ve belge tamlık kontrolü | E-posta bildirimleri | OCR belge okuma |
| Exception merkezi temel kuralları | Gelişmiş dashboard drill-down | Tam WMS ve muhasebe |
| Faturaya hazırlık ve kârlılık | Dorseyi ayrı kaynak olarak planlama | Broker/mikroservis dağıtımı |

## 7.4 Demo ve seed veri planı

En az 8 müşteri, 15 lokasyon, 10 araç, 3 araç tipi, 12 sürücü ve farklı belge bitiş tarihleri.

Farklı durumlarda en az 30 sipariş/sevkiyat: taslak, atamasız, planlı, yolda, gecikmiş, teslim ve iptal.

Bilinçli exception örnekleri: çakışma, kapasite aşımı, süresi geçmiş belge, eksik POD, negatif marj ve stale shipment.

Başarılı ana demo: sipariş oluştur -> onayla -> açıklanabilir atama -> execution event -> POD -> faturaya hazır.

Sorunlu demo: riskli atamayı engelle -> exception aç -> farklı kaynak ata -> exception çöz -> timeline/audit göster.

Kârlılık demo: tahmini maliyet ile başlayan işte gerçek maliyet gir -> sapma ve marj uyarısını göster.

# 8. Proje Nasıl Büyüyecek?

| Sürüm | Yeni ürün kabiliyeti | Teknik öğrenme fırsatı |
| --- | --- | --- |
| v0.2 | Tedarikçi/taşeron taşıyıcı ve dış kaynak araç | Yeni bounded context, sözleşme ve maliyet |
| v0.3 | Depo, stok hareketi ve sevkiyat-depo bağlantısı | Inventory ledger, concurrency, barcode |
| v0.4 | Teklif, CRM aktivitesi ve gelişmiş fiyatlandırma | Workflow, rules, versioned pricing |
| v0.5 | Finans entegrasyonu, fatura ve ödeme takibi | Outbox, idempotency, harici ERP entegrasyonu |
| v0.6 | Müşteri portalı ve webhook/public API | API versioning, rate limit, contract testing |
| v0.7 | Sürücü PWA, konum ve teslimat akışı | Offline sync, realtime, SignalR |
| v1.0 | Olgun SaaS/tenant modeli ve operasyonel raporlar | Tenant izolasyonu, observability, deployment |
| Daha sonra | Gerçek ihtiyaç olan modülün ayrı servise çıkarılması | Message broker, distributed consistency |

Sürekli gelişim kuralı: Gelecek sürümler bugünden kodlanmaz. Ancak modül sınırları, veri sahipliği ve entegrasyon noktaları sonraki adımları imkânsızlaştırmayacak kadar düşünülür. Mikroservis, ihtiyaç doğarsa yapılan bir dağıtım kararıdır.

## 8.1 Gelişim yönleri ve tetikleyicileri

| Gelişim yönü | Ne zaman anlamlı olur? | Projeye eklenecek ana konu |
| --- | --- | --- |
| Taşeron/tedarikçi taşıma | Firma özmal filo dışında taşıyıcı kullanıyorsa | Taşıyıcı, sözleşme, teklif ve tedarikçi maliyeti |
| Depo ve stok | Yük sevkiyat öncesi/sonrası depoda yönetiliyorsa | Depo, lokasyon, stok hareketi ve barkod |
| Finans | Tamamlanan işin fatura ve tahsilata kadar izlenmesi isteniyorsa | Fatura, ödeme, cari bağlantısı veya harici ERP entegrasyonu |
| Müşteri portalı | Müşteri talep açmak ve durum görmek istiyorsa | Self-service, dış kullanıcı yetkisi ve bildirim |
| Sürücü akışı | Sürücü durum/POD girişini sahadan yapacaksa | Responsive PWA, çevrimdışı çalışma ve konum |
| Harici entegrasyon | Müşteri ya da ERP sistemi veri alışverişi istiyorsa | REST, webhook, dosya aktarımı, idempotency |
| Event-driven yapı | Yan etkiler dayanıklı olmalı veya bağımsız tüketiciler oluşmalıysa | Outbox, broker, retry ve eventual consistency |
| Servis ayrıştırma | Bağımsız deploy/ölçek veya ekip sahipliği gerçekten oluşursa | Contract, veri sahipliği ve dağıtık gözlemlenebilirlik |

# 9. Teknik Yaklaşım ve Öğrenme Hedefi

Bu proje kullanıcının yaklaşık üç yıllık .NET deneyimini tazelemek, güncel .NET özelliklerini uygulamak, ERP süreçlerini öğrenmek ve farklı iletişim yöntemlerini gerçek ihtiyaç üzerinden görmek için geliştirilecektir.

| Alan | Başlangıç adayı | Projede nasıl öğrenilecek? |
| --- | --- | --- |
| Backend | .NET 10 / ASP.NET Core | API, auth, validation, background processing ve modern C# |
| Mimari | Modüler monolith, gerektiği kadar Clean Architecture ve DDD | Modül sınırı ve domain davranışı üzerinden |
| Veri | SQL Server + EF Core; gerektiğinde raw SQL/Dapper | Transaction, index, execution plan, projection ve rapor sorguları |
| Frontend | React + TypeScript | Gerçek operasyon listeleri, formlar ve planlama ekranı |
| Entegrasyon | Önce REST ve internal event; sonra gerektiğinde broker/outbox | Aynı kullanım için iletişim yöntemlerini kıyaslama |
| Operasyon | Docker, OpenTelemetry, structured logging | Yerel çalışma, teşhis ve release hazırlığı |
| Test | Unit + integration + seçili E2E | Risk bazlı test ve gerçek veritabanı davranışı |

## 9.1 Teknolojiler zorunlu liste değildir

Agent daha uygun bir teknoloji, kütüphane veya pattern görürse kullanıcıya gerekçesi ve maliyetiyle önerebilir.

Redis, RabbitMQ, Hangfire, SignalR, Aspire, CQRS veya Dapper yalnız gerçek kullanım senaryosu oluştuğunda eklenir.

Yeni teknoloji eklemek başlı başına hedef değildir; ürün problemini çözmesi ve öğrenme değeri üretmesi gerekir.

Her önemli seçimde basit seçenek, gelişmiş seçenek ve neden şimdi seçildiği açıklanır.

## 9.2 Önerilen modüler monolith sınırları

| Modül | Sorumluluk | İzin verilen bağımlılık |
| --- | --- | --- |
| Identity | Kullanıcı, rol, izin ve organization context | BuildingBlocks dışında domain modülüne bağımlı değil |
| Customers | Müşteri, kişi, lokasyon | Identity aktör bilgisi; başka domain modelini görmez |
| Fleet | Araç, sürücü, belge, uygunluk | Identity; atama sorgusuna contract sağlar |
| Orders | Ticari talep, sipariş, yük, fiyat | Customers kimlik/özet contract'ı |
| Shipments | Planlama, atama, durak, execution, POD | Orders ve Fleet contract'ları |
| Exceptions | Risk/istisna vakası ve çözüm | Diğer modüllerden event/read contract |
| BillingReadiness | Tamlık, maliyet, marj ve hazırlık | Orders/Shipments özet contract'ları |
| Reporting | Cross-module read model/projection | Yalnız okuma modelleri; domain yazma yetkisi yok |
| Notifications | Kanal, tercih, teslim durumu | Event tüketir; iş kuralının sahibi olmaz |

## 9.3 Modüller arası iletişim ilkesi

| Senaryo | MVP tercihi | Ne zaman gelişir? |
| --- | --- | --- |
| Anlık doğrulama | Application contract/query; açık request-response | Servis ayrışırsa REST/gRPC |
| İşlem sonrası yan etki | In-process application/domain event | Dayanıklılık gerekirse outbox + broker |
| Uzun süren iş | Background job | Dağıtık tüketim/yük oluşursa queue |
| Raporlama | Projection/read model ve optimize SQL | Ayrı analytics store gerçek hacimde |
| Harici entegrasyon | Typed HttpClient, timeout, retry politikası ve idempotency | Webhook/event/file adaptörleri |

Internal event, domain event ve integration event aynı şey gibi kullanılmamalıdır. Agent her olayın transaction sınırını, hata davranışını ve tekrar işleme riskini açıklamalıdır.

## 9.4 API tasarım standartları

Kaynak ve eylem adları tutarlı REST sözleşmesi kullanır; domain komutları yalnız CRUD fiillerine zorlanmaz.

Liste endpoint'lerinde server-side pagination, sıralama, çoklu filtre ve sınırlı projection bulunur.

Validation hatası, iş kuralı ihlali, concurrency çatışması, yetkisizlık ve bulunamadı cevapları ayrıştırılır.

Problem Details benzeri standart hata gövdesinde code, message, traceId ve alan hataları bulunur.

POST/entegrasyon işlemlerinde tekrar gönderim riski varsa idempotency key değerlendirilir.

Optimistic concurrency kullanılan kayıtlarda version/ETag veya eşdeğer kontrol planlanır.

OpenAPI yalnız üretilecek çıktı değil; endpoint, auth, örnek cevap ve hata sözleşmesini doğrulama aracıdır.

Dosya yükleme ayrı güvenlik ve boyut politikasıyla ele alınır; büyük içerik veritabanına base64 yazılmaz.

## 9.5 Veritabanı ve sorgu ilkeleri

SQL Server projenin başlangıç veritabanıdır; EF Core için Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer sağlayıcısı kullanılır.

Modüler monolith içinde aynı SQL Server veritabanı kullanılabilir; her modül için ayrı schema veya açık tablo adlandırma stratejisi değerlendirilir.

Entity ile API modeli aynı sınıf yapılmaz; domain, persistence ve response ihtiyaçları ayrıştırılır.

Para için decimal hassasiyeti ve currency birlikte tutulur; float/double kullanılmaz.

Tarih-saatler uygun datetime2 hassasiyetiyle UTC saklanır; lokasyon zaman dilimi ve kullanıcı gösterimi ayrıca ele alınır.

Durum geçmişi ve audit için yalnız güncel alan yetmez; olay veya history kaydı korunur.

Liste ve raporlarda N+1, gereksiz Include/tracking ve client-side filtre engellenir.

Index kararı sorgu ve sıralama desenine göre verilir; müşteri, durum, planlanan tarih ve kaynak ataması temel adaylardır.

Optimistic concurrency gereken kayıtlarda SQL Server rowversion seçeneği değerlendirilir; her tabloya otomatik eklenmez.

Execution plan, parameterization, blocking ve deadlock davranışı ölçülmeden rastgele index, hint veya raw SQL eklenmez.

Migration üretildikten sonra SQL ve veri kaybı riski gözden geçirilmeden uygulanmaz.

### 9.5.1 SQL Server ve geliştirme araçlarının kullanımı

| Araç | Projede rolü | Kullanım sınırı |
| --- | --- | --- |
| SQL Server 2025 Developer | Yerel geliştirme ve test veritabanı; gerçek SQL Server davranışını öğrenme | Üretim lisansı değildir; proje için gerekli Database Engine bileşenleriyle sınırlı kurulum |
| SQL Server Management Studio 22 | Bağlantı, sorgu, schema/indeks inceleme, execution plan ve migration SQL doğrulama | Şemayı EF migration geçmişinden koparacak kontrolsüz manuel değişiklik yapılmaz |
| Visual Studio 2026 Community | .NET 10/C# 14 geliştirme, debug, test ve profiler araçları için Windows odaklı ana IDE adayı | IDE'de çalışan çözüm CLI build/test ile de doğrulanır |
| JetBrains Rider 2025.3+ | Alternatif .NET IDE; navigation, refactoring, test, Git ve çapraz platform çalışma | Aynı solution ve repository kuralları korunur; IDE'ye özel proje yapısı oluşturulmaz |
| dotnet CLI ve Git | Restore, build, test, format, migration üretimi ve sürüm kontrolünün tekrar edilebilir temeli | Agent komutun etkisini açıklar; onaysız migration uygulama veya commit yapmaz |
| Docker Desktop | Yerel ortamın tekrar kurulması ve ileride integration test/deployment benzerliği | İlk çalışan yerel akış kurulmadan sırf teknoloji göstermek için zorunlu tutulmaz |

Başlangıçta SQL Server instance adı, Windows/SQL authentication tercihi ve yerel connection string birlikte doğrulanır; secret repository'ye yazılmaz.

SSMS'te tabloyu elle oluşturmak yerine model ve migration kullanıcı tarafından kodlanır; agent migration SQL'ini, oluşan schema'yı ve beklenen indexleri kullanıcıyla inceler.

Her anlamlı veri taskında yalnız EF Core kodu değil, üretilen SQL, execution plan ihtiyacı, transaction sınırı ve olası concurrency etkisi de öğretici biçimde ele alınır.

IDE seçimi ürün mimarisi kararı değildir. Kullanıcı Visual Studio veya Rider kullanabilir; repository komutları ve kalite kontrolleri IDE'den bağımsız tutulur.

SQL Server'a özgü rowversion, temporal table, filtered index, full-text search veya query hint gibi özellikler yalnız somut ihtiyaç ve öğrenme değeri oluştuğunda değerlendirilir.

## 9.6 Güvenlik ve veri koruma gereksinimleri

| Alan | Planlama gereksinimi |
| --- | --- |
| Kimlik ve yetki | Endpoint + application command + gerektiğinde kayıt/şube kapsamı |
| Hassas alan | Telefon, e-posta, vergi bilgisi ve dosya erişimi minimum yetkiyle |
| Secret | Repository dışında environment/user-secrets; loglarda maskeli |
| Dosya | Tip/boyut doğrulama, zararlı içerik tarama noktası, yetkili indirme |
| Audit | Kritik durum, atama, fiyat, maliyet, belge ve yetki değişiklikleri |
| Rate limit | Login, public/süreli link ve pahalı rapor endpoint'leri için değerlendirme |
| Tenant | Uygulanırsa filtreye güvenmek yerine otomatik izolasyon ve integration test |
| Veri saklama | Belge ve audit retention politikası sonraki ticari kullanımda netleşir |

## 9.7 Performans ve kullanılabilirlik hedefleri

| Konu | Planlama hedefi / kontrol |
| --- | --- |
| Liste yanıtı | Normal filtrelerde p95 yaklaşık 2 saniye altında; gerçek veriyle ölçülür |
| Sayfalama | Büyük listelerde offset veya cursor seçimi; limitsiz kayıt dönülmez |
| Dashboard | Ağır sorgular paralel/rastgele yapılmaz; projection/cache ihtiyacı ölçülür |
| Export | Büyük export background job ve indirilebilir dosyaya dönüşebilir |
| Concurrency | Aynı sevkiyat/atama üzerinde çakışan güncelleme sessizce ezilmez |
| Erişilebilirlik | Klavye, label, focus, renk dışı durum göstergesi ve anlaşılır hata |
| Responsive | Operasyon masaüstü öncelikli; sürücü/temel onay akışları mobil uyumlu |
| Yerelleştirme | Türkçe başlangıç; metinler kod içine dağılmayacak şekilde planlanır |

## 9.8 Test stratejisi

| Test seviyesi | Neleri kapsar? | Örnek |
| --- | --- | --- |
| Unit | Saf domain kuralı ve durum geçişi | Çakışma, kapasite, readiness, marj |
| Application | Command/query akışı ve authorization policy | Sipariş onaylama, atama override |
| Integration | EF mapping, SQL Server, transaction, outbox/job | Aynı kaynağa eşzamanlı atama |
| API | HTTP sözleşmesi, validation, auth ve hata gövdesi | Geçersiz durum geçişi 409/uygun cevap |
| Architecture | Modül bağımlılık kuralları değer üretiyorsa | Orders, Shipments persistence'ına doğrudan erişemez |
| E2E | Az sayıda kritik demo akışı | Siparişten faturalama hazırlığına |
| Performance smoke | En yoğun liste/rapor ve assignment query | Seed veriyle süre ve sorgu sayısı |

## 9.9 Observability ve operasyon

Structured loglarda traceId, userId/actor, module, entityId ve sonuç bulunabilir; hassas veri loglanmaz.

Her metoda giriş/çıkış logu yerine HTTP request, hata, integration sonucu, job ve önemli business event odaklanır.

Temel metrikler: request süresi/hata, job başarı/tekrar, açık exception, event işleme süresi ve entegrasyon hatası.

Distributed trace ihtiyacı MVP'de otomatik ASP.NET/HttpClient/DB enstrümantasyonuyla başlayabilir.

Health check yalnız process canlılığı değil, kritik bağımlılıkların readiness durumunu ayrıştırır.

Background job ekranında başarısız iş, son hata, deneme sayısı ve yeniden çalıştırma yetkisi planlanır.

## 9.10 Sektör standardı ve gelecek uyumluluk notları

GS1 EPCIS yaklaşımı, olayların ne, ne zaman, nerede, neden ve nasıl gerçekleştiğini paylaşılabilir biçimde modellemeyi destekler; ShipmentEvent tasarımına referans olabilir.

AB eFTI yaklaşımı elektronik taşıma verisinin güvenli platformlarda ve yetkili/süreli erişimle paylaşılmasını öngörür; dijital pasaport tasarımında hazırlık noktasıdır.

ISO 14083, taşıma zinciri kaynaklı sera gazı emisyonlarının hesaplanması ve raporlanması için ortak yöntem sunar; karbon modülü gerçek veri oluşunca ele alınmalıdır.

SAP/Oracle TMS dokümanlarındaki order-shipment ayrımı, duraklar, execution readiness, planlı/plansız event ve taşıyıcı süreçleri kapsam doğrulama referansıdır; FlowLogix bunların sadeleştirilmiş ürünüdür.

# 10. Öğretici Çalışma Prensipleri

Temel yetki kuralı: Kaynak kodunu kullanıcı yazacaktır. Agent kaynak kodu dosyalarını doğrudan oluşturmaz veya değiştirmez. Gerekli kodu eksiksiz verebilir; fakat önce ne yaptığını, neden gerektiğini, hangi dosyaya yazılacağını ve nasıl doğrulanacağını anlatır.

## 10.1 Agent'ın yapabilecekleri ve yapamayacakları

| Agent yapabilir | Agent yapmaz |
| --- | --- |
| Repository ve mevcut kodu okuyup analiz eder | Kaynak kodunu kullanıcı yerine doğrudan değiştirmez |
| Dokümantasyon ve takip Markdown dosyalarını oluşturup günceller | Tek mesajda bütün modülün kodunu açıklamasız yığmaz |
| Dosya yolu, terminal komutu ve eksiksiz kod örneği verir | Paket, namespace veya proje yapısını kontrol etmeden kod vermez |
| Kullanıcı uyguladıktan sonra dosyaları tekrar okuyup kontrol eder | Kullanıcı tamamlamadan bir sonraki aşamaya atlamaz |
| Build/test ve salt okunur inceleme komutlarıyla doğrulama yapar | Onaysız commit, merge, force push, migration veya deployment yapmaz |
| Yanlış fikre gerekçeli biçimde karşı çıkar ve alternatif sunar | Kullanıcının her önerisini sorgulamadan onaylamaz |

## 10.2 Her kod adımının anlatım biçimi

- Önce yapılacak işin ürün ve ERP tarafındaki amacını açıkla.

- Kullanılacak .NET kavramını, pattern'i veya kütüphaneyi kısa ve anlaşılır biçimde öğret.

- Etkilenecek dosyaların tam yollarını yaz ve her dosyanın sorumluluğunu belirt.

- Gerekli paket veya terminal komutu varsa ne yaptığını açıklayarak ver.

- Kodu küçük ve mantıksal parçalar hâlinde sun; önemli bölümlerin nedenini açıkla.

- Kullanıcının kodu kendisinin yazmasını veya uygulamasını bekle.

- Uygulama sonrası gerçek dosyaları, bağımlılıkları, namespace/DI/config bütünlüğünü kontrol et.

- Build ve ilgili testleri çalıştır; hata varsa nedeni üzerinden öğretici biçimde düzelt.

- Adım sonunda öğrenilen konu, yaygın hata ve sıradaki adımı özetle.

Basit bir kod parçası gereksiz yere satır satır anlatılmaz; fakat mimari sınır, iş kuralı, framework davranışı ve hata çıkarabilecek noktalar geçiştirilmez. Ayrıntı seviyesi kullanıcının bilgisine göre ayarlanır.

## 10.3 Bağlam ve dokümantasyon disiplini

Agent hafızasına güvenmek yerine her task öncesi `docs/PRINCIPLES.md`, `PROJECT-BRIEF`, `ROADMAP`, `BACKLOG`, `PROGRESS` ve ilgili karar/task belgesini okur.

Dokümanda bulunmayan iş kuralını gerçekmiş gibi uydurmaz; eksik bilgiyi kullanıcıya sorar veya açık varsayım olarak kaydeder.

Mevcut kod, proje dosyaları, kurulu paketler ve kullanılan sürümler kontrol edilmeden teorik çözüm üretmez.

Gelecekte kullanılacak model, isim veya entegrasyona erken bağımlılık oluşursa PROGRESS/DECISIONS dosyasına geri kontrol notu düşer.

Tamamlanan işten sonra backlog, ilerleme, karar ve öğrenme kayıtları aynı bağlama göre güncellenir.

## 10.4 Mimari ve kalite bekçiliği

Clean Architecture, DDD, CQRS veya başka bir pattern amaç değil; çözdüğü sorun gösterilebildiğinde kullanılır.

Yeni NuGet paketi önerilmeden önce projede kurulu olup olmadığı, güncelliği, lisansı ve .NET sürümüyle uyumu kontrol edilir.

Kodun derleneceği varsayılmaz; using, namespace, DI kaydı, config ve proje referansları birlikte değerlendirilir.

Connection string, token ve secret kod içine yazılmaz; environment/user-secrets yaklaşımı açıklanır.

Her metoda giriş/çıkış logu eklenmez; hata, önemli iş olayı, entegrasyon sonucu ve audit ihtiyacı ayrıştırılır.

Task kapanışında kabul kriteri, negatif senaryo, build/test, gerekli refactor, doküman ve öğrenme özeti kontrol edilir.

# 11. Agent Nasıl Çalışacak?

Agent projenin tamamını önceden uydurup kullanıcıya teslim etmez. Bu belgeyi başlangıç bağlamı olarak kullanır; belirsiz ürün kararlarını sorar, sonra analiz, tasarım ve geliştirmeyi kullanıcıyla adım adım yürütür.

## 11.1 İlk görüşmede netleştirilecek konular

Firma yalnız özmal filo mu kullanıyor, yoksa tedarikçi/taşeron araç da var mı?

İlk odak komple, parsiyel, dağıtım veya başka bir taşıma modeli mi?

Bir siparişin birden fazla sevkiyata bölünmesi MVP'de gerekli mi?

Fiyatlandırma nasıl yapılacak: sabit, kilometre, rota, araç tipi veya manuel kalemler?

Kullanıcı hangi bölümleri kendisi kodlamak, hangilerini agent'a bırakmak istiyor?

Haftalık süre, Visual Studio/Rider tercihi, kurulan SQL Server instance bilgisi, frontend derinliği ve deployment hedefi nedir?

## 11.2 Agent'ın oluşturacağı temel Markdown dosyaları

| Dosya | Kısa amacı |
| --- | --- |
| AGENTS.md | Agent'ın her oturumda okuyacağı kısa giriş; PRINCIPLES ve aktif duruma bağlantılar |
| docs/PRINCIPLES.md | Öğretici çalışma, kod yetkisi, doğrulama ve kalite kuralları |
| docs/PROJECT-BRIEF.md | Netleşen ürün fikri, kullanıcılar, MVP ve kapsam dışı konular |
| docs/ROADMAP.md | Mevcut faz, sonraki sürümler ve ertelenen fikirler |
| docs/BACKLOG.md | Epic/task, kabul kriteri, bağımlılık ve durum |
| docs/PROGRESS.md | Son yapılanlar, test sonucu, blokaj ve sıradaki kesin adım |
| docs/DECISIONS.md | Teknik ve ürün kararları; nedenleri ve yeniden değerlendirme koşulları |
| docs/LEARNING.md | Her taskta öğrenilen ERP ve .NET konusu |

Bunların dışında ayrı belge ancak gerçek ihtiyaç varsa oluşturulur. Agent onlarca boş şablon veya ayrı Word dosyası üretmez.

## 11.3 Adım adım çalışma döngüsü

Her task öncesi ilgili kodu ve takip dosyalarını okur; mevcut duruma göre hareket eder.

Büyük ürün/mimari kararını kullanıcıya sorar; taskın amacı ve kabul kriterini birlikte netleştirir.

Önce anlatır, ardından dosya yolu ve gerekli kodu verir; kullanıcı uygulayana kadar sonraki parçaya geçmez.

Kullanıcı uyguladıktan sonra gerçek kodu okuyup build ve test çalıştırır; teorik çözümü tamamlandı saymaz.

Her taskta iş kuralını, seçilen yaklaşımı, alternatifini ve olası hataları kısa biçimde öğretir.

Kullanıcının değişikliklerini geri almaz; Git komutlarını açıklayarak verir ve onay olmadan çalıştırmaz.

Oturum sonunda PROGRESS, BACKLOG ve gerekiyorsa DECISIONS/LEARNING dosyasını günceller.

# 12. Yeni Agent'a Verilecek Ana Talimat

Bu Word dosyasını tamamen oku ve FlowLogix projesinin ana bağlamı olarak kullan. Önce projeyi nasıl anladığını kısa biçimde açıkla. Ardından yalnızca projeyi gerçekten etkileyen soruları önceliklendirerek bana sor. Belirsiz noktaları benimle netleştirmeden ayrıntılı domain modeli veya yüzlerce task üretme. Bu proje: - 2-3 ayda çalışan MVP'si çıkacak, - sonrasında sürümlerle gelişmeye devam edecek, - benim ERP ve lojistik domainini öğrenmemi, - .NET bilgilerimi tazelememi ve güncel konuları uygulamamı sağlayacak. Teknoloji örnekleri seni sınırlamaz. Daha iyi seçenek varsa gerekçesi, maliyeti ve öğrenme etkisiyle öner. Gereksiz enterprise yapı ve doküman üretme. Kaynak kodunu benim yerime doğrudan değiştirme. Önce konuyu ve nedenini anlat. Yazılacak dosyanın tam yolunu belirt. Gerekli kodu küçük, mantıksal ve eksiksiz parçalar hâlinde ver; ben uyguladıktan sonra gerçek dosyayı tekrar kontrol et. Build/test sonucunu görmeden adımı tamamlandı sayma. Sorularım cevaplandıktan sonra: 1. Ürün fikrini ve MVP kapsamını son hâline getir. 2. PRINCIPLES dâhil temel Markdown takip dosyalarını oluştur. 3. Yalnız ilk fazı ayrıntılı tasklara böl. 4. İlk dikey dilimi benimle belirle. 5. Her adımı anlat -> kodu ver -> benim uygulamamı bekle -> kontrol/test et döngüsüyle yürüt.

# 13. İlk Agent Çıktısı Nasıl Olmalı?

- FlowLogix fikrinin agent tarafından 1-2 paragrafta doğru özeti.

- Belgedeki kesin kabuller ile kullanıcıya sorulması gereken açık noktaların ayrılması.

- En fazla 6-8 öncelikli keşif sorusu.

- Sorular cevaplandıktan sonra güncellenecek MVP ve ilk demo akışı.

- Oluşturulacak `PRINCIPLES.md` ve diğer temel Markdown dosyalarının kısa listesi.

- İlk faz için 1-2 haftalık gerçekçi geliştirme planı.